模糊匹配项目组第二次会议纪要

会议时间：2026年5月21日

一、Tech组汇报

徐昊哲：

- 讲解基线模型复现的思路，

- minHash进行编码 200 编码， 50进行在线匹配标准化，

- 详细讲解Minhash，使用了SHA-256，归一化，

- minhash+余弦相似度，并设置阈值tau

- 完成了原始数据的清洗， n-gram的切分

张俊仁：

- 讲解CKKS算法原理

- 讲解了格密码中加法基本上不带来较大的误差，但是乘法会

- 讲解CKKS代码的实践，分成七个步骤讲解，输入参数，构建上下文，生成密钥，加密，同态加密，解密，序列化

- 讲解了代码实战中的接口讲解

- 需要注意上下游需要的数据类型问题

- 吴思琦：

- 讲解了聚类的过程，加密query200，CT-PT质心比较，解密one-hot向量

- 详细讲解了k-means聚类中心矩阵的构建

- 运行结果在聚类未重叠的情况下可行，需要尝试重叠的情况。

- 需要注意例会汇报时可以直接进行代码的演示，更加直观看到开发情况

- 孙嘉悦：

- 汇报余弦相似度模块复现，核心用 L2 归一化后点积实现加密域相似度计算。

- 实现两种点积：密文 - 明文（质心匹配、列选择）、密文 - 密文（精确相似度，开销更高）。

- 阈值判断通过密文减阈值，将大小比较转为正负判断，计算代价低。

- 随机掩码给分数乘随机正整数，隐藏真实相似度，同时保证匹配判断正确。

- 梳理了从归一化、加密、点积、阈值减法、掩码到解密判断的完整调用流程。

- 明确了与加密、聚类模块的数据交互梳理，输出加密分数供下游判断匹配结果

- 需要讨论查询者密文与接收者明文在全同态加密情况下进行聚类和匹配是否可行

- 梁浩玮：

- 实验与对比，负责方案验证与结果分析。

- 接收上游各模块数据，输出精度、性能、通信开销等指标。

- 实验适配金融场景，优先保证精确率，兼顾效率与召回率。

- 本方案在隐私保护、通信效率和精度上优于基线方案。

- 聚类带来效率提升，但存在边界问题导致召回率略有下降。

- 后续将集成真实模块、做消融实验并优化聚类相关不足。

二、SM组汇报

- 已建立jira协作空间

- 完成了分工和与confluence的链接

- 各组之间的jira协作不要过于独立，tech组的行动需要和sm和pm组进行同步。

- 注意tech组的任务分工重叠问题，促进tech组成员的模块化协作。

三、PM组汇报

- 完成了CP1阶段二的时间线整理

- 未建立统一存放文件的地方，后续在github或共享文档中进行文档归类和同步

- 同样，注意tech组的任务分工重叠问题，促进tech组成员的模块化协作。

四、任务安排及下次会议汇报内容

Tech组：

- 先完成整个算法流程的架构

- 讨论导师本次会议中提出的问题并得到一致结果，在下次会议中进行汇报

- 各位成员需要分工好各自模块，以免有重复的部分，确定好自己模块上下游输入输出内容和数据类型等细节

- 每个同学完成自己部分代码的实现和优化（梁同学需要负责整理各位tech组成员需要的数据集）

- 完成总体代码的跑通

SM组：

- 在jira上将任务分配到个人

- 完善jira和confluence的使用

PM组：

- 在github上进行文件的归档和分类

- 在线共享文件夹以便导师同步

- 建立共享文件，进行各位成员已完成任务和结果的同步，避免出现任务重复或理解不一致的情况

- 根据这次会议tech组成员完成情况，对于期末周可能出现的任务延期情况对任务内容和完成时间进行适当的调整